## Slide 1
Kiro 検証フェーズ：ディレクトリ構成 ＆ 進め方ステップ
📁 検証フェーズ ディレクトリ構成
workspace/
├── .kiro/
│ ├── steering/
│ │ ├── coding-standards.md
│ │ ├── terraform-rules.md
│ │ └── spec-structure-rules.md
│ ├── specs/aws/ec2-rds-hub/
│ │ ├── requirements.md
│ │ ├── design.md
│ │ └── tasks.md
│ └── skills/
│ ├── terraform-patterns/
│ │ ├── terraform.md
│ │ └── references/module-catalog.md
│ └── design-doc/
│ ├── design-doc.md
│ └── references/design-template.md
├── Eng-repos/AWSRepos/ ← 既存モジュール
├── inputs/ec2-rds-hub/
│ ├── qa-table.md / .xlsx
│ └── parameter-sheet.md / .xlsx
└── src/aws/ec2-rds-hub/ ← コード出力先
🟢 Kiroが自動生成・人間が承認 🔵 Steeringは全Stepで自動適用
▶ 検証の進め方ステップ
1
STEP 1 インプット格納 ＆ 起動指示
📁 inputs/ec2-rds-hub/ に qa-table・parameter-sheet を配置
💬 「#terraform-patterns #design-doc QA票とパラメーターシートを読み込み
requirements.md を作成してください」
2
STEP 2 requirements.md 生成（人間レビュー・承認）
📎 参照：qa-table / parameter-sheet / Steering（自動）/ module-catalog
📄 生成：ユーザーストーリー / 機能要件 / 受け入れ基準（チェックボックス）
✅ 人間：QA票の意図・パラメーター値を確認 → 承認
3
STEP 3 design.md 生成（設計書フォーマット確認）
💬 「requirements.md の内容で design-template.md に従い設計書を作成」
📎 参照：requirements.md / design-template.md / parameter-sheet
📄 生成：アーキテクチャ概要 / コンポーネント設計（実値）/【要確認】項目
4
STEP 4 tasks.md 生成 → Terraform コード一式出力
💬 「design.md を元にタスクリスト作成（デプロイスクリプト不要）」
💬 「Eng-repos/AWSRepos/ の既存モジュール優先でコード生成」
✅ Supervised Mode で Hunk 単位レビュー → 承認
5
STEP 5 人間がデプロイ・動作確認
🖥 terraform plan を実行して差分を確認
🚀 terraform apply を手動実行（自動デプロイなし）
✅ requirements.md の受け入れ基準チェックリストを全項目クリアで完了