アーキテクチャレビューAgent

GitHub Copilot(VS Code)での実現可能性 検討メモ

作成日: 2026-10-15 ｜ 作成: CMS Eng ｜ 版: 0.1(ドラフト) ｜ 位置づけ: 方式比較と社内確認事項の整理(決定事項ではない)

# 1. 要約

アーキテクチャレビューAgent(Mermaid化 → 構成図情報抽出 → ホスティング判定 → 構成図チェック → レビュー票作成 → 回答回収 → 2次チェック → ナレッジ文案)を、Microsoft Copilot Studio から GitHub Copilot(VS Code)へ移す案を検討した。

- 判定・チェック・票作成の「中身」は、GitHub Copilotのカスタムエージェントとスクリプトで100%実現できる。現在不安定な「ツール結果を受け取った直後の応答」の問題は、決定的な処理をスクリプトに移すことで構造的に解消できる。

- 「完全にVS Codeで完結」できるかは1点で決まる。Teams/SharePointの読み書きをVS Codeから行うための Microsoft Graph API(Entra IDアプリ登録・委任権限)が社内で許可されるかどうか。許可されない場合も、OneDrive同期フォルダとTeams Workflows Webhookで8〜9割は自動化でき、残りは手動コピーで運用できる。

- 最初に確認すべきは (1) GitHub Copilotに案件データ(構成図・Teamsスレッド)を入力してよいか、(2) VS CodeでMCPサーバーとターミナル実行が許可されているか、(3) Graph APIの委任権限申請が通るか、の3点。(1)(2)がOKなら、手動コピーで3工程(抽出・判定・チェック)を試す半日〜1日のPoCで品質を判断できる。

# 2. 現状(Copilot Studio版)の構成と課題

## 2.1 構成

- 親Agent(DTG_アーキテクチャレビュー親Agent)が指示語ごとに子Agentを1体ずつ呼ぶ(Instructions制御、トピック不使用)。子Agent: 構成図Mermaid化 / 構成図情報抽出 / ホスティング判定 / 構成図チェック観点抽出(追加中) / 構成図チェック / アーキテクチャレビュー票作成。

- ツール(エージェントフロー): T1 ホスティング判定データ取得(Teams+KO要件+Salus)、T2 構成図チェック観点取得、T3 レビュー票テンプレート取得、T4 レビュー票Excel作成、T5 回答済みレビュー票取得。参照データはSharePoint上のmd/xlsx。

- ホスティング判定までは安定して動作。構成図チェック以降で不安定。

## 2.2 課題

| 区分 | 課題 | 影響 |
| --- | --- | --- |
| 安定性 | ツール実行直後の応答が不安定。観点表(ツール結果)をそのまま転記する、「材料不足」「未完了」の1行で止まる、{"Done":true} が返る、などが同じ設定でも再現したりしなかったりする。 | 構成図チェックが成功したり失敗したりし、フロー全体のテストが進まない |
| 安定性 | ツールの「実行後」設定(応答しない / 生成AIで応答を記述する)で挙動が変わるが、どちらが正しいかはツールごとに実測で決めるしかない。 | 設定の試行錯誤に時間がかかる。再発時の原因切り分けが難しい |
| 安定性 | 同じセッションで失敗後に再指示すると、失敗した応答を真似て同じ失敗を繰り返す(セッション汚染)。 | テストは毎回新しいセッションが必要 |
| 設計 | 観点の絞り込み・下書き生成・検算・Excel書き込みなど決定的な処理も、フローの式とLLMの指示文で実装している。 | 出力形式を変えるたびにフローの式と複数の指示文を直す必要があり、変更コストが高い |
| 運用 | 指示文8,000字制限、「/」参照の貼り直し、ツール名の識別子衝突(ToolIdentifierConflict)、子の出力 result の設定漏れなど、Studio固有の注意点が多い。 | 指示文の差し替えのたびに手作業と確認が必要 |
| 運用 | 動作確認の手段が「テストパネル」と「活動」画面に限られ、子Agent単体のテストができない。 | 不具合箇所の特定に時間がかかる |
| 工程 | 1指示=1子=1回の制約で、Engの入力回数が多い(判定して → 観点を取得して → 構成図チェックして …)。 | 操作が煩雑。親の「次の操作」案内の維持が必要 |

一方で、Copilot Studio版の長所(M365内で完結しデータが外に出ない、Teamsから誰でも使える、既存フロー資産)は、移行後も「MSデータの出し入れ」の部分で活かせる。

# 3. GitHub Copilot(VS Code)版の構成案

## 3.1 部品の対応

| 現在(Copilot Studio) | GitHub Copilot(VS Code) | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 親Agentの対応表(指示語 → 子) | プロンプトファイル(.github/prompts/*.prompt.md) | /judge /check のようにEngが順に呼ぶ。親の「次の操作」案内は不要(手順書で代替) |
| 子Agentの指示文 | カスタムエージェント(.github/agents/*.agent.md) | 役割・手順・出力形式。現行の指示文をほぼそのまま移植 |
| 共通厳守事項 | カスタム指示(.github/copilot-instructions.md) | 出力は案・推測しない・検算・Markdown形式などの共通ルール |
| T1〜T5のフロー(式) | Pythonスクリプト(scripts/*.py)+スキル(.github/skills/*/SKILL.md) | 観点の絞り込み・下書き生成・検算・Excel書き込みを決定的な処理に。スキルは「いつどう実行するか」の説明 |
| SharePoint/Teamsの読み書き | Graph API連携ツール(6章)または OneDrive同期+Webhook | 方式は社内許可に応じて選択 |
| 参照データ(KO要件・観点表・テンプレート・Salus) | reference/ フォルダ(同期またはコピー) | SharePointを正とし、同期で取り込む |

## 3.2 リポジトリ構成(例)

arch-review/

.github/copilot-instructions.md          共通厳守事項

.github/agents/ diagram / extract / hosting / check / sheet .agent.md

.github/prompts/ mermaid / extract / judge / check / ticket / answers .prompt.md

.github/skills/ checkpoint-filter / ticket-excel / graph-tool (SKILL.md)

scripts/ filter_checkpoints.py  verify.py  write_ticket.py  read_answers.py  graph_tool.py

reference/ KO要件.md  観点表.md  テンプレート(AWS|Azure|GCP).md  Salus.md

cases/RITM1234567/ input/(thread.md, 構成図.png)  output/(01_mermaid.md … 05_ticket.xlsx)

## 3.3 工程ごとの実現可否

| 工程 | 可否 | 実現方法 | 条件・許可 |
| --- | --- | --- | --- |
| 構成図のMermaid化(画像→Mermaid) | ○ | チャットに画像を添付し diagram エージェントで書き起こし | 画像対応モデルの利用許可 |
| 構成図情報抽出 | ◎ | extract エージェント(テキスト処理のみ) | なし |
| ホスティング判定 | ◎ | KO要件・Salusを reference/ に置き hosting エージェントが判定 | 参照データをPCに置く許可 |
| 構成図チェック | ◎ | 絞り込みと下書きはスクリプト、判定は check エージェント | なし |
| レビュー票の編集指示・Excel生成 | ◎ | sheet エージェントが票JSONを作り、スクリプトがテンプレートxlsxに書く | なし |
| 検算・件数 | ◎ | スクリプトで機械的に | なし |
| 段階ごとの人の確認 | ◎ | プロンプトを順に実行し、出力mdを確認・修正 | なし |
| Teamsスレッド本文の取得 | △ | Graph API連携ツール(6章)。代替: 手動コピー | Entra IDアプリ登録(委任) |
| Teamsへの投稿 | △ | Graph API、または Teams Workflows Webhook | Entra ID または Workflowsアプリ許可 |
| SharePointの参照データ・票の読み書き | △→○ | Graph API、または OneDrive同期フォルダ | OneDrive同期の許可 |
| ナレッジ文案 | ◎ | hosting エージェントで生成。Listへの登録は手動(現状どおり) | なし |

◎=そのまま可能 ○=モデル/設定の条件付き △=M365側の権限次第

## 3.4 Engの操作イメージ

- VS Codeで cases/RITMxxxxxxx を開く(材料は input/ に自動または手動で配置)

- /mermaid → 01_mermaid.md を確認・修正(mermaid.live で描画確認)

- /extract → 02_inventory.md を確認

- /judge → 03_hosting.md を確認(ヒアリングが必要ならスレッドへ)

- /check → 04_check.md を確認(観点ごとの判定・利用者への確認文案)

- /ticket → 05_ticket.xlsx を確認し、利用者へ送付(Teams投稿はツールまたは手動)

- /answers → 回答済み票を読み込み、2次チェック・ナレッジ文案へ

# 4. 利点

| 観点 | 利点 |
| --- | --- |
| 安定性 | 観点の絞り込み・下書き・検算・Excelがスクリプトになり、LLMがやるのは判定と文章だけになる。「ツール結果を写す」「材料不足で止まる」が構造的に起きない。 |
| モデル | VS Codeで選べるモデル(GPT系・Claude系など)を工程ごとに使い分けられる。Copilot Studioのオーケストレーターの制約(実行後設定、8,000字、識別子衝突)から解放される。 |
| 変更コスト | 指示文・プロンプト・スクリプトがリポジトリのファイルなので、差分管理・レビュー・ロールバックがGitでできる。出力形式の変更は1ファイルで済むことが多い。 |
| テスト | 工程ごとに単体で実行でき、入力と出力がファイルで残る。同じ入力で再実行して比較できる(セッション汚染がない)。 |
| 資産の再利用 | 現行の指示文(役割・手順・出力形式・共通厳守事項)の6〜7割はそのまま移植できる。T2・T4の式はPythonに置き換えやすい。 |
| 運用 | Engは普段のIDEで作業でき、結果を目で確認して直す流れが自然。レビュー対象のmdをそのままナレッジ化しやすい。 |

# 5. 懸念点と対策

| 懸念 | 内容 | 対策・確認先 |
| --- | --- | --- |
| データの送信先 | 案件データ(構成図・Teamsスレッド)がGitHub Copilotのモデル(GitHub/Azure側)に送られる。Copilot Studio版はM365内で完結していた。 | 社内のAI利用ポリシーで、GitHub Copilotへの業務データ入力の可否と条件(機密区分)を確認 【社内KBリンク】 |
| 画像入力 | Mermaid化は画像添付が必要。社内で許可されたモデルが画像対応かに依存。 | 不可なら Mermaid化だけ Copilot Studio に残す切り分けが可能 |
| ライセンス | Engごとに GitHub Copilot(Business/Enterprise)のライセンスが必要。 | 対象人数と費用を確認 【社内KBリンク】 |
| 利用形態 | Teamsの共有ボットではなく、EngのPC上のVS Codeで動かす形になる。Mgmt・利用者が直接触る形ではない。 | レビューを行うのはEngなので運用上の影響は小さい。利用者向けの受け口はTeams(現状どおり) |
| M365連携の許可 | Teams/SharePointを直接読み書きするには Entra IDアプリ登録と委任権限の管理者同意が必要。審査に時間がかかる可能性。 | 6章の方式一覧から、許可の軽い順(同期フォルダ → Webhook → Graph)に段階的に採用 |
| PC環境 | VS Code、Python、OneDrive同期、MCP/ターミナル実行のポリシーがPCごとに必要。 | 標準PCで動くかを1台で先に確認 |
| 品質の再現性 | LLMの判定は同じ入力でも揺れる。 | 決定的な処理はスクリプトに寄せる。判定結果は必ずEngが確認する前提(現状と同じ) |
| 保守体制 | リポジトリ・スクリプト・エージェント定義の保守者が必要。 | Eng内に担当を置く。変更はPull Requestでレビュー |
| 既存資産 | Copilot Studio版のフロー(T1〜T5)と指示文の扱い。 | フローはM365側の出し入れに転用。指示文は移植。Studio版は並行運用後に停止 |

# 6. Microsoft 365(Teams / SharePoint)連携の方式

## 6.1 方式一覧(社内のハードルが低い順)

| # | 方式 | 仕組み | 必要な許可・確認 | 向き |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SharePoint/OneDrive同期フォルダ | Power AutomateがTeamsスレッド等をmdにしてSharePointへ保存。VS CodeはPCの同期フォルダを読み書き。結果はフローが拾って投稿 | OneDrive同期の許可(不可なら手動DL/UL) | 取り込み・書き出し。最初の候補 |
| 2 | Teams Workflows Webhook | チャネルの「Webhook要求を受信したとき」ワークフローのURLへ、スクリプトがJSONをPOST | TeamsのWorkflowsアプリ許可、プロキシの送信許可 | 書き出しのみ |
| 3 | Power Automate HTTPトリガー | フローにURLを持たせ、VS Code側からRITMを渡して材料を返す/結果を受ける | Premiumライセンス、外部から叩けるフローの可否(Entra認証必須の条件付きが一般的) | 双方向 |
| 4 | Copilot Studioエージェント呼び出し(Direct Line) | 現行の親Agentをカスタムアプリチャネルで公開し、VS CodeのMCPサーバーから会話として呼ぶ | Copilot Studioの外部チャネル公開許可、シークレット管理、MCP利用許可 | 双方向。現行資産を活かせるが設定が多い |
| 5 | Microsoft Graph API(ツール/MCP) | Entra IDにアプリ登録し、Graphでチャネルメッセージ取得・投稿、SharePointファイル読み書き | アプリ登録と管理者同意(6.3) | 双方向。自由度最大。審査が最も重い |
| 6 | GitHubに寄せる(coding agent + Actions) | Teams依頼→GitHub Issue→Copilot coding agentがPR作成→ActionsからWebhookで投稿 | GitHub Enterprise Cloud、案件データをGitHubに置く可否 | 自動化度最大。データの外出し範囲が最大 |
| 7 | 手動コピー | スレッド本文と構成図を手で input/ に置き、結果を手で貼る | なし | PoC用 |

## 6.2 「ツールとして呼ぶ」の実体(Graph API連携の場合)

GitHub Copilotのカスタムエージェント(.agent.md)はただの指示文で、認証は持たない。Entra IDに登録するのは「Graph APIを呼ぶ道具」の方で、エージェントはそれをツールとして呼ぶだけ。道具の作り方は3通り。

VS Code の GitHub Copilot

└ カスタムエージェント(.agent.md = 指示文。認証なし)

└ ツールとして呼ぶ: Pythonスクリプト / MCPサーバー ← Entra IDに登録するのはこれ

└ Microsoft Graph API → Teams / SharePoint

| 方式 | 仕組み | Copilotからの呼び方 | 必要な許可 | 向き |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Pythonスクリプト(MCP不要) | MSAL でEngをサインインさせ、Graphを呼んでスレッド本文等を input/ に保存するスクリプト。クライアントIDとテナントIDは設定ファイル、トークンはPC内キャッシュ | エージェントがターミナルで python scripts/graph_tool.py get-thread RITM… を実行(実行前にEngが承認) | ターミナル実行、Python | PoC。説明も審査も最も簡単 |
| B. 既製のMCPサーバー | Microsoft 365/Graph用のMCPサーバー(公式・コミュニティ)を .vscode/mcp.json に登録。サーバーがサインインとツールを提供 | エージェントがMCPツール(get_channel_messages 等)を直接呼ぶ | MCP利用許可、npm等のパッケージ導入、第三者コードの審査 | 自作したくない場合 |
| C. 自作のMCPサーバー | Aの関数(get_thread / post_message / get_file / put_file)をMCP SDKで包む(100〜200行) | エージェントがMCPツールとして直接呼ぶ(承認回数が減り、入力が型付き) | MCP利用許可。コードは自前 | 本番寄り。AからCへ移行しやすい |

Entra IDに登録するアプリはA/B/Cとも同じ1つ。A → C の順に進めると無駄がない。

## 6.3 Entra IDアプリ登録と権限

登録の種類は2つある。今回の用途(EngがVS Codeで対話的に使う)は「委任」が適切。

| 種類 | 内容 | 今回の採否 |
| --- | --- | --- |
| 委任(delegated) | Engが自分のアカウントでサインインし、本人の権限の範囲でTeams/SharePointを読み書きする。パブリッククライアント(デスクトップ)として登録。クライアントシークレット不要。アクセス範囲は本人が元々見られる範囲のみ | 採用 |
| アプリケーション(サービスプリンシパル) | 人が介在せず無人で動かす形。シークレット/証明書の管理が必要で審査も重い | 不要(将来の無人化時に再検討) |

申請に書く権限名(委任):

| 用途 | 権限名 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Teamsチャネルのスレッド本文を読む | ChannelMessage.Read.All | 管理者同意が必要 |
| チーム・チャネルを一覧して対象を特定 | Team.ReadBasic.All / Channel.ReadBasic.All | 任意(チャネルIDを固定で持つなら不要) |
| Teamsチャネルに投稿(票・ヒアリング) | ChannelMessage.Send | Workflows Webhookで代替すれば不要 |
| SharePointのファイルを読む(参照データ) | Files.Read.All または Sites.Read.All | 読み取りだけで始める場合 |
| SharePointに票を書く・回答済み票を読む | Files.ReadWrite.All または Sites.ReadWrite.All | 最小権限なら Sites.Selected(委任可。管理者がサイト単位で許可付与) |
| 技術相談ナレッジList(将来) | Sites.ReadWrite.All | Listはサイト配下 |
| サインインの基本 | User.Read, offline_access | 必須 |

最小構成(読み取りのみ): ChannelMessage.Read.All + Files.Read.All + User.Read + offline_access。投稿はWebhook、Excelの書き出しはOneDrive同期に任せると、審査が通りやすい。

申請書のひな形(社内KBの項目に合わせて記入) 【社内KBリンク: Entra IDアプリ登録ルール】

- アプリ名: ArchReview-Graph-Tool(VS Code)

- 種類: パブリッククライアント(モバイル/デスクトップ)。リダイレクトURI http://localhost またはデバイスコードフロー。クライアントシークレットなし

- 権限の種類: 委任(ユーザーのサインインが必要)。要求する権限: 上表のとおり

- 対象データ: アーキテクチャレビュー用Teamsチームの特定チャネル、SharePointサイト JP CMS の Agent連携用フォルダのみ

- 利用者: CMS Eng N名(各自のアカウントでサインイン)。実行場所: 各Engの業務PC上のVS Code。サーバー・常駐プロセスなし

- 目的: Teamsスレッドと参照資料を読み込み、レビュー票の案を作成する(確定・投稿は人が行う)

補足: Entra IDには「Agent ID(エージェント用のID)」の仕組みが導入されている。社内KBがそれを前提にしている場合は、「VS Codeのローカルツールの委任権限で申請する場合の扱い」を担当者に確認する。

# 7. 社内確認事項(チェックリスト)

| # | 確認事項 | 確認先 / 根拠 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GitHub Copilot(VS Code)に案件データ(構成図・Teamsスレッドの内容)を入力してよいか。機密区分の条件 | AI利用ポリシー 【社内KBリンク】 |  |
| 2 | 画像対応モデルが利用できるか(Mermaid化に必要) | GitHub Copilot管理設定 【社内KBリンク】 |  |
| 3 | VS CodeでMCPサーバーとターミナル実行が許可されているか(Copilotポリシー) | GitHub Enterprise/Organization設定 【社内KBリンク】 |  |
| 4 | Pythonの導入可否(標準PC) | PC標準ソフトウェア 【社内KBリンク】 |  |
| 5 | OneDriveでSharePointライブラリを同期できるか | M365利用ルール 【社内KBリンク】 |  |
| 6 | Teams Workflowsアプリ(Webhook)の利用可否 | Teams管理ポリシー 【社内KBリンク】 |  |
| 7 | Entra IDアプリ登録(委任権限・パブリッククライアント)の申請可否と所要期間 | Entra IDアプリ登録ルール 【社内KBリンク】 |  |
| 8 | 要求権限(ChannelMessage.Read.All 等)の管理者同意の可否 | 同上 |  |
| 9 | GitHub Copilotライセンスの対象人数と費用 | ライセンス管理 【社内KBリンク】 |  |
| 10 | リポジトリの置き場所(GitHub Enterprise Cloud / 社内Git)と案件データをリポジトリに含めない運用 | ソース管理ルール 【社内KBリンク】 |  |

# 8. 進め方(案)

| ステップ | 内容 | 目安 | 判断ポイント |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 0 確認 | 7章の1〜4を確認 | 1週間 | 1がNGなら本案は不成立(Copilot Studio版を継続) |
| Step 1 PoC | 手動コピーで1案件分を input/ に置き、/extract → /judge → /check の3工程を実行。Copilot Studio版の結果と比較 | 半日〜1日 | 判定・チェックの品質と安定性が現行以上か |
| Step 2 工程の完成 | /mermaid /ticket /answers を追加。T2・T4の式をスクリプト化。現行指示文を .agent.md に移植 | 1〜2週間 | Excel生成と検算が機械的に通るか |
| Step 3 M365連携 | 6.1の方式1(同期)+2(Webhook)で自動化。並行して7章の7〜8(Graph)を申請 | 許可待ち含め2〜4週間 | Graphが通れば方式A→Cで完全化 |
| Step 4 本番化 | 手順書・保守担当・Copilot Studio版の停止判断 | — | 並行運用の結果 |

既存資産の扱い: T1〜T5のフローはM365側の出し入れ(方式1・3)に転用できる。指示文は移植する。Copilot Studio版は並行運用の間は残す。

# 9. 参考(公式ドキュメント)

- VS Code: Custom agents — https://code.visualstudio.com/docs/agent-customization/custom-agents

- VS Code: Agent customization overview — https://code.visualstudio.com/docs/agent-customization/overview

- VS Code: Agent Skills — https://code.visualstudio.com/docs/agent-customization/agent-skills

- VS Code: Custom instructions — https://code.visualstudio.com/docs/agent-customization/custom-instructions

- GitHub Docs: Copilot customization cheat sheet — https://docs.github.com/en/copilot/reference/customization-cheat-sheet

- Microsoft Graph permissions reference — https://learn.microsoft.com/en-us/graph/permissions-reference

- Microsoft Graph: Send chatMessage in a channel — https://learn.microsoft.com/en-us/graph/api/channel-post-messages?view=graph-rest-1.0

- Microsoft Graph: Selected Permissions (Sites.Selected) — https://learn.microsoft.com/en-us/graph/permissions-selected-overview

- Microsoft Entra: Grant agents access to Microsoft 365 resources (Agent ID) — https://learn.microsoft.com/en-us/entra/agent-id/grant-agent-access-microsoft-365