アーキテクチャレビューAgent

GitHub Copilot(VS Code)化 検討案

1. 要約

- Copilot Studio版の主な課題は「安定性」と「設計・運用」の2つ。安定性では、ツール実行直後の応答が不安定で、同じ設定・入力でも結果が再現しない。設計・運用では、公式仕様として会話が30分無操作でタイムアウトし、1人のユーザーが並行して複数の会話を持てないため、複数案件が日をまたいで進む実運用に合わない。

- GitHub Copilot(VS Code)版は、案件の状態をファイル(cases/RITMxxx/)に持ち、決定的な処理(観点の絞り込み・下書き・検算・Excel)をスクリプトに、判定と文章だけをLLMに任せる構成。会話に状態を持たないので、複数案件の並行・翌日の再開・やり直しが自然にできる。判定・チェック・票作成は100%実現できる。

- Teams/SharePointの読み取りは、読み取り専用のGraph MCPサーバー(MSAL委任認証)で行う。社内KBに照らすと、Teams・SharePointの権限は「既定で承認済みの9権限」に含まれず、Global CyberSecurityの承認とSSDLC(CheckPoint II)提出が必要。登録の前提としてTOM審査・情報システム導入審査・CMDB登録もある。期間は月単位を見込む。

- 進め方: 手続きが不要な「手動コピー版PoC」を1〜2週間で先に回して判定品質と安定性を確認し、並行してアプリ登録・権限申請を進める。承認後にMCPを組み込む。

2. 現状(Copilot Studio版)の課題

2.1 安定性

| 課題 | 具体的な事象 | 影響 |
| --- | --- | --- |
| ツール実行直後の応答が不安定 | ツール(エージェントフロー)の結果を受け取った直後の応答で、観点表をそのまま転記する / 「材料が不足」「未完了」の1行で止まる / {"Done":true} だけが返る、のいずれかになる。ツールの「実行後」設定(応答しない / 生成AIで応答を記述する)を変えても、どちらでも起きる。 | 構成図チェック工程が完了せず、後続(票作成)のテストに進めない |
| 同じ設定でも結果が再現しない | 同じ指示文・同じ設定・同じ入力でも、成功することと失敗することがある。設定の良し悪しを実測で切り分けられない。 | 原因の特定と恒久対策ができない。再発時に説明できない |
| 失敗が会話に残ると引きずる | 同じセッションで失敗後に同じ指示を出すと、失敗した応答を真似て同じ失敗を繰り返すこともあれば、正しい結果が返ることもある。どちらになるか事前に分からない。会話履歴が次の生成の文脈になる仕組み上、失敗が残った会話は不利になる。 | テストは毎回新しいセッションが必要。実運用で失敗したら案件の会話を捨てて最初からやり直すことになる |

2.2 設計・運用(会話の再開と複数案件)

公式情報で確認できる事実と、そこから導かれる運用上の制約を分けて書く。

公式情報で確認できること

- 会話は30分無操作でタイムアウトする。Microsoft Learn「Monitor overview」: "A conversation times out after 30 minutes of inactivity." また、グローバル変数は「セッションが終わるまで」保持され、Reset Conversation(「Start over」)でリセットされる(「Work with global variables」)。

- 新しい会話を始める公式の手段は「Start over」で、既存の会話を終了して新しい会話を開始する(「Connect and configure an agent for Teams」: "You can enter Start over in an existing conversation to start a new conversation right away")。同一ユーザーが1:1チャット内で並行して複数の会話を持つ手段は提供されていない。

- エージェントはチームのチャネルやグループチャットにも追加できる(同ページ)。ただし「グループチャットとチャネルでは、エンドユーザー認証が必要なナレッジソース(SharePoint等)は使えない。これらのエージェントは1:1チャットのみサポート」という制限が明記されている。

運用上の制約(上の事実から)

- Teamsの画面には前日の履歴が残るので「翌日も続けられる」ように見えるが、エージェント側の会話文脈(確定図・一覧・判定結果などの材料)は30分で失われている。続けるには前回の出力を貼り直す必要があり、現行の親Agentの「別の会話で始まった場合は前回の材料を貼り付けてください」はこの対策。

- 1:1チャットは1本の会話なので、同時に扱える案件は1件。実運用では3〜4案件(それ以上のことも)が並行し、各案件は利用者とのやり取りで日をまたぐ。案件Aの途中で案件Bを始めると、Aの文脈は消えるかBと混ざる。

- 案件ごとにチャネルやグループチャットを分ければ会話は分かれるが、30分タイムアウトは同じで、認証付きナレッジが使えない制限もある。つまり「案件の進捗と材料をエージェントの会話に持たせる」設計はCopilot Studioでは成立せず、状態は会話の外(ファイル・SharePoint等)に持ち、エージェントはその都度材料を読む形にする必要がある。これはそのままGitHub Copilot版の設計方針になる。

2.3 その他の運用課題

- 指示文8,000字の上限、「/」参照の貼り直し、ツール名の識別子衝突(ToolIdentifierConflict)、子の出力 result の設定漏れなど、Studio固有の注意点が多く、指示文の差し替えのたびに手作業と確認が必要。

- 子Agent単体のテストができず、動作確認は「テストパネル」と「活動」画面に限られる。

- 1指示=1子=1回の制約で、Engの入力回数が多い(判定して → 観点を取得して → 構成図チェックして …)。親Agentの「次の操作」案内を維持し続ける必要がある。

3. GitHub Copilot(VS Code)版の考え方と全体像

3.1 基本方針

- 状態はファイルに持つ: 案件ごとに cases/RITMxxxxxxx/ を作り、input/(材料)と output/(工程ごとの成果物 01〜05)を置く。会話に依存しないので、複数案件の並行、翌日の再開、途中からのやり直しが自然にできる。

- 決定的な処理はスクリプトに: 観点の絞り込み・下書き生成・検算・Excel書き込み(Copilot Studio の T2・T4 相当)を Python にする。LLM がやるのは判定と文章だけ。Studio版で起きた「ツール結果を写す」「材料不足で止まる」は構造的に起きない。

- M365との出入りは最小限・読み取り専用: Teamsスレッドと SharePoint ファイルの取得だけを、読み取り専用の Graph MCP サーバーで行う。投稿と Excel の保存は Teams Workflows Webhook と OneDrive 同期に任せ、書き込み権限を申請しない。

- 現行資産を再利用: 子Agentの指示文(役割・手順・出力形式・共通厳守事項)はカスタムエージェント(.agent.md)にほぼそのまま移植。T2・T4 の式はスクリプトに置き換え。

3.2 構成図

[Eng の PC: VS Code + GitHub Copilot]

チャット: /judge RITM1234567  →  カスタムエージェント hosting.agent.md

├ MCP graph-ro(読み取り専用)─ Microsoft Graph ─→ Teams スレッド / SharePoint ファイル

├ ターミナル ─ scripts/*.py(絞り込み・検算・Excel)

└ ファイル読み書き ─ cases/RITM1234567/{input,output}/

[M365 側(申請不要な部分)]

OneDrive 同期: SharePoint の Agent連携用/ ↔ cases/(参照データ・票の受け渡し)

Teams Workflows Webhook: 票・ヒアリング文の投稿(スクリプトから POST)

3.3 課題との対応

| Copilot Studio版の課題 | GitHub Copilot版での解決 |
| --- | --- |
| ツール実行直後の応答が不安定 | ツール結果を「そのまま返す」工程が無い。スクリプトが下書き(04_draft.md)を作り、エージェントは [ ] を埋めるだけ。写す対象が存在しない |
| 同じ設定でも再現しない | 入力(ファイル)と出力(ファイル)が残るので、同じ入力で再実行して比較できる。決定的処理はスクリプトなので毎回同じ |
| 失敗が会話に残ると引きずる | 工程ごとにチャットを新しくしても状態はファイルにあるので失わない。失敗した出力はファイルを消して再実行するだけ |
| 30分で会話がタイムアウト / 翌日再開できない | 状態はファイル。翌日は同じフォルダを開いて次の工程を実行するだけ。貼り直し不要 |
| 複数案件を並行できない | cases/ に案件フォルダを並べる。VS Code のウィンドウやチャットを案件ごとに分けてもよいし、1つのチャットで RITM を指定して切り替えてもよい |
| 8,000字・「/」参照・識別子衝突・単体テスト不可 | ファイルに制限なし。エージェント定義は Git で差分管理・レビュー・ロールバック。工程ごとに単体で実行できる |
| 1指示=1子=1回で操作が多い | プロンプトファイル(/judge など)1回で、ツール呼び出し→スクリプト→判定→保存まで通して実行できる。確認は成果物ファイルで行う |

3.4 工程ごとの実現方法

| 工程 | 可否 | VS Code での実現 | 材料の取得元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 構成図のMermaid化 | ○ | チャットに画像を添付し diagram エージェントで書き起こし → 01_mermaid.md | input/構成図.png(手動配置)。画像対応モデルが必要 |
| 構成図情報抽出 | ◎ | extract エージェント → 02_inventory.md | 01_mermaid.md |
| ホスティング判定 | ◎ | hosting エージェント → 03_hosting.md | Teamsスレッド(MCP)、KO要件・Salus(reference/) |
| 構成図チェック | ◎ | scripts/filter_checkpoints.py で下書き → check エージェントが埋める → verify.py → 04_check.md | 観点表(reference/)、01〜03、スレッド |
| レビュー票の編集指示・Excel生成 | ◎ | sheet エージェント → 05_ticket.json → scripts/write_ticket.py → xlsx | テンプレートmd/xlsx(reference/) |
| Teamsへの投稿 | ○ | scripts/post_teams.py → Teams Workflows Webhook(申請不要) | — |
| 回答済み票の取得・2次チェック | ◎ | MCP get_file または OneDrive 同期 → read_answers.py → 2次の /check | SharePoint |
| ナレッジ文案 | ◎ | hosting エージェント → 06_knowledge.md(Listへの登録は手動) | 03_hosting.md、スレッド |

◎=そのまま可能 ○=条件付き(モデル・Teams設定)

4. M365連携: 読み取り専用 Graph MCP サーバー

4.1 方式

カスタムエージェント(.agent.md)は指示文であり認証を持たない。Entra IDに登録するのは「Graph APIを呼ぶ道具」で、本案ではそれを MCP サーバー(Python、stdio)として作り、VS Code の .vscode/mcp.json に登録する。エージェントは find_thread / get_thread / get_file などをツールとして呼ぶ。

| 選択肢 | 内容 | 本案での扱い |
| --- | --- | --- |
| A. Pythonスクリプト+ターミナル | MSAL でサインインし Graph を呼ぶスクリプトを、エージェントがターミナルで実行 | PoC初期の代替。MCPが使えない環境向け |
| B. 既製のMCPサーバー | Microsoft 365/Graph 用の公式・コミュニティ製 MCP を設定だけで使う | 第三者コードの審査が重くなるため採用しない |
| C. 自作の読み取り専用MCP(本案) | 必要な5ツールだけを実装(200行程度)。書き込み系APIを含めない | 採用。審査で「何ができて何ができないか」を説明しやすい |

4.2 認証とトークン

- 種類: 委任(ユーザー本人のサインイン)。Eng本人が元々見られる範囲のTeams/SharePointだけが対象になる。アプリケーション権限(無人・サービスプリンシパルのシークレットで動く形)は使わない。

- フロー: MSAL PublicClientApplication の認可コードフロー+PKCE(ブラウザでサインイン、リダイレクトは http://localhost:ポート)。ブラウザが使えない環境ではデバイスコードフロー。どちらもクライアントシークレット不要。KBの「④トークン直接呼出し」で不許可とされる暗黙フロー(アクセストークンの直接呼出し)は使わない。

- トークンの保管: msal-extensions で暗号化してPC内に保存(WindowsはDPAPI)。サーバーやクラウドには置かない。サインインは初回と期限切れ時のみ。

- 登録種別の注意: Global App Reg Tool で「パブリッククライアント(モバイル/デスクトップ)」として登録できるかはKBに記載が無い。選べない場合は Web アプリとして登録し ConfidentialClientApplication+シークレット(PC内の資格情報ストアに保管)になる。この場合はKB Q8の有効期限管理(90日前からアラート)が発生する。

4.3 ツール一覧とGraph API

| ツール | Graph API(GET のみ) | 用途 |
| --- | --- | --- |
| find_thread(channel_key, ritm) | /teams/{team}/channels/{channel}/messages | RITM番号を含む親投稿を探し messageId を返す |
| get_thread(channel_key, message_id) | …/messages/{id} と …/messages/{id}/replies | 親投稿+全返信を Markdown にして返す(T1 の threadText 相当) |
| list_folder(site_key, path) | /sites/{site}/drive/root:/{path}:/children | 案件フォルダの一覧 |
| get_file(site_key, path) | /sites/{site}/drive/root:/{path}:/content | KO要件・観点表・テンプレート md、回答済み票 xlsx の取得 |
| (将来) find_channel | /teams/{team}/channels | チャネルIDを設定ファイルに固定する運用なら不要 |

4.4 権限(委任、すべて読み取り)

| 権限名 | 用途 | KB上の扱い |
| --- | --- | --- |
| ChannelMessage.Read.All | チャネルの投稿・返信の読み取り | 既定9権限の外 → 承認申請+SSDLC。管理者同意が必要 |
| Team.ReadBasic.All / Channel.ReadBasic.All | チーム・チャネル名の参照(任意) | 既定9権限の外 → 承認申請。チャネルIDを固定すれば省略可 |
| Sites.Read.All(または Files.Read.All) | SharePoint ファイルの読み取り | 既定9権限の外 → 承認申請+SSDLC |
| User.Read / openid / offline_access | サインインとトークン更新 | 既定9権限に含まれる(承認不要) |

最小構成は ChannelMessage.Read.All + Sites.Read.All + User.Read + offline_access の4つ。投稿(ChannelMessage.Send)と書き込み(Sites.ReadWrite.All)は申請しない。

4.5 読み取り専用の担保とセキュリティ

- コードに GET 以外の Graph 呼び出しを含めない(POST/PATCH/DELETE が存在しないことをソースで示せる)。

- アクセスできるチーム・チャネル・サイトを config.json の許可リストに固定。許可リスト外のキーはエラーにする。

- ログに本文を残さない。取得したスレッド・ファイルは cases/ 配下(リポジトリにコミットしない。.gitignore)に置く。

- トークンキャッシュはユーザープロファイル配下に暗号化保存。シークレットを持たない(パブリッククライアントの場合)。

5. 社内KB(Entra IDアプリケーション登録・SSO設定・サービスプリンシパル設定)に照らした確認結果

KB「[IT][アカウント] Microsoft Entra ID アプリケーション登録、SSO設定、サービスプリンシパル設定」の記載箇所ごとに、分かったことと本案での対応を整理する。【社内KBリンク】は差し替え。

| # | 項目 | KBの記載箇所 | 分かったこと | 本案での対応 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登録の前提 | 2. アプリケーション登録フロー ステップ① システム導入審査・TOM審査 | Entra IDへの登録前に、対象アプリのTOM審査・情報システム導入審査を経てCMDB登録が完了している必要がある(KB0029042) | VS Code用の読み取りツールでもこの前提が必要かを最初に確認。必要なら「アーキテクチャレビュー用 Graph読み取りツール」としてCMDB登録 |
| 2 | 登録の手段 | 2. ステップ② Microsoft Entra ID アプリケーション登録 | 各アプリの所管チームが Global App Reg Tool で登録する。日本語マニュアル(KB添付)を参照 | 所管チーム=CMS Eng。Requestor を担当Engにする |
| 3 | SSO構成・SP作成 | 2. ステップ③ / 5-2. サービスプリンシパルの作成 | 同ツールでSSO構成・サービスプリンシパル作成・権限管理を行う。SPはテナントID・クライアントID・シークレット(新規作成)の組 | SSOは不要(本ツールにログイン画面は無い)。パブリッククライアントで登録できるかを確認(4.2) |
| 4 | 権限の既定と例外 | 5-3. サービスプリンシパルの権限設定 / ① Graph API 及びその他 API 権限設定 | 既定で選択可能なのは Global CyberSecurity 事前承認済みの9権限(User.Read、User.ReadBasic.All、User.Read.All、Directory.AccessAsUser.All、openid、offline_access、email、profile、Directory.Read.All)で、すべて読み取り専用・承認不要。それ以外は別途承認が必要で、日本側承認済み SSDLC(最低 CheckPoint II)の提出が必要(日本語マニュアル 5.3.3) | Teams・SharePoint の読み取り権限は既定外 → Global CyberSecurity へ承認申請+SSDLC。読み取り専用であることを申請文で明記 |
| 5 | 委任とアプリケーション権限 | ① Graph API 及びその他 API 権限設定 の表(ユーザ委任のAPIアクセス許可=Scope / アプリケーション権限=AppRole) | 委任はユーザーまたは管理者の同意で使用可能。アプリケーション権限はテナント管理権限を持つ管理者により AppRole として作成 | 委任のみ申請。アプリケーション権限は申請しない |
| 6 | トークンの扱い | ④ トークン直接呼出しの有効化 / 導入アプリの種別と有効にすべきトークン | MSALで作成したアプリは有効化すべきトークン「なし」。アクセストークンの直接呼出しはデロイト環境では不許可。IDトークン有効化はServiceNow申請 | MSALの認可コード(PKCE)で実装するため該当なし。申請不要 |
| 7 | 権限追加の申請方法 | 7. FAQ Q3 | Permissions から Global CyberSecurity チームにリクエストを送る。手順は日本語マニュアル 2.2 / 5.3.2 / 5.3.3 | 申請文に 用途・対象データの範囲(特定チーム・サイトのみ)・読み取り専用・利用者(Eng N名)を記載 |
| 8 | 管理者(Requestor)変更・資格情報期限 | 7. FAQ Q7 / Q8 | Requestor変更はグローバルServiceNowで依頼。資格情報は期限90日前から毎日通知 | Requestorを担当Engに。シークレットを使う構成になった場合のみ更新運用が発生 |
| 9 | アプリの棚卸 | 3. アプリケーションの棚卸 | 13か月以上未使用のアプリは無効化(1日500個・週3回)、無効化後90日で削除 | PoC終了時に継続利用か削除かを決める。放置しない |
| 10 | 問い合わせ先 | 8. お問い合わせ方法 | Entra IDはDeloitteグローバルIAMチームが管理。問い合わせはグローバルサービスデスク(General Entra ID Questions) | 登録種別・PoCの審査要否など、KBに無い点はここで確認 |

KBに答えが無く、先に確認する3点

- Global App Reg Tool で「パブリッククライアント(デスクトップ)」として登録できるか(Redirect URI に http://localhost を指定できるか)。できなければシークレット管理が必要になる

- 社内PoC用の読み取りツールでも TOM審査・情報システム導入審査・CMDB登録が必須か。簡略ルートの有無

- SSDLC CheckPoint II の提出に必要な成果物と、Global CyberSecurity 承認のリードタイム

6. 実装ステップ

手続きが不要な範囲で先に動かし、申請は並行して進める。期間は目安。

| フェーズ | 期間目安 | やること | 前提・準備 | 成果物・判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 事前確認 | 1週 | AI利用ポリシー(案件データをGitHub Copilotに入力してよいか)、画像対応モデル、VS CodeのMCP/ターミナル実行の可否、Python導入、OneDrive同期、ライセンス人数を確認 | 7章のチェックリスト、社内KB | ポリシーがNGなら本案は不成立(Copilot Studio版を継続) |
| Phase 1 PoC-A(手動コピー) | 1〜2週 | リポジトリ作成(7章)。現行指示文を .agent.md に移植。filter_checkpoints.py / verify.py を作成。1案件の材料(スレッド本文・構成図・参照データ)を手で input/ と reference/ に置き、/extract → /judge → /check を実行。Copilot Studio版の結果と比較 | VS Code + GitHub Copilot、Python | 判定・チェックの品質と安定性が現行以上か。ここで方式を判断 |
| Phase 2 申請(並行) | 週〜月 | KB ステップ①(TOM・導入審査、CMDB) → ステップ②(Global App Reg Tool で登録。Redirect URI、パブリッククライアント可否) → 権限: 既定の User.Read / openid / offline_access を選択し、ChannelMessage.Read.All / Sites.Read.All を追加申請(SSDLC CheckPoint II 添付) → テナント管理者承認 | Phase 0 でポリシーOK。申請文(4.4・5章) | クライアントID・テナントIDを取得。承認までの期間を記録 |
| Phase 3 PoC-B(MCP組み込み) | 1〜2週(承認後) | mcp_graph_ro/server.py を実装し config.json にチーム・サイトIDを設定。サインイン(PKCE)確認。find_thread → get_thread → get_file の順に動作確認。hosting エージェントから呼ぶ | Phase 2 の承認、MCP利用許可 | Teamsスレッドを手動コピーせずに /judge が完走する |
| Phase 4 工程完成 | 2週 | /mermaid /ticket /answers を追加。write_ticket.py(Excel)、post_teams.py(Webhook投稿)、OneDrive同期で回答済み票を取り込み。2次チェックまで通す | Teams Workflows Webhook の許可、テンプレート xlsx | Mermaid化〜ナレッジ文案まで1案件を通しで完了 |
| Phase 5 本番化 | — | 手順書・保守担当・Requestor・棚卸対応を決める。Copilot Studio版との並行運用の後、停止を判断 | — | 運用開始 |

7. リポジトリ構成

arch-review-copilot/

├ .github/

│  ├ copilot-instructions.md           共通ルール(現行の共通厳守事項)

│  ├ agents/                            カスタムエージェント(工程ごと)

│  │  ├ diagram.agent.md  extract.agent.md  hosting.agent.md  check.agent.md  sheet.agent.md

│  ├ prompts/                           Eng が呼ぶ入口(/mermaid /extract /judge /check /ticket /answers)

│  └ skills/checkpoint-filter/SKILL.md  スクリプトの使い方

├ .vscode/mcp.json                      MCP サーバーの登録

├ mcp_graph_ro/

│  ├ server.py                          読み取り専用 Graph MCP(認証+5ツール)

│  ├ config.json                        テナント/クライアントID、許可するチーム・サイト

│  └ requirements.txt

├ scripts/

│  ├ filter_checkpoints.py              観点の絞り込み+下書き(T2 相当)

│  ├ verify.py                          検算

│  ├ write_ticket.py                    票 JSON → テンプレート xlsx(T4 相当)

│  └ post_teams.py                      Workflows Webhook へ投稿(Phase 4)

├ reference/                            KO要件.md / 観点表.md / テンプレート(AWS|Azure|GCP).md,.xlsx / Salus.md

└ cases/<RITM>/                         案件ごとの入出力(.gitignore でコミットしない)

├ input/  thread.md  構成図.png

└ output/ 01_mermaid.md 02_inventory.md 03_hosting.md 04_points.md 04_draft.md 04_check.md 05_ticket.json 05_ticket.xlsx

設計上のポイント: 参照データ(reference/)は SharePoint を正として同期またはコピー。案件データ(cases/)はリポジトリに入れない。エージェント定義・スクリプトだけを Git で管理する。

8. コード例

雛形一式は添付の arch-review-copilot-skeleton.zip に同じ内容で入っている。カスタムエージェント・プロンプトファイルのフロントマター(description / tools / agent など)の書式は VS Code の更新で変わることがあるため、着手時に公式ドキュメント(10章)で最新の書き方を確認する。

8.1 .vscode/mcp.json(MCPサーバーの登録)

.vscode/mcp.json

{ "servers": { "graph-ro": { "type": "stdio", "command": "python", "args": ["${workspaceFolder}/mcp_graph_ro/server.py"], "env": { "ARCHREVIEW_CONFIG": "${workspaceFolder}/mcp_graph_ro/config.json" } } } }

8.2 mcp_graph_ro/config.json(許可リスト)

mcp_graph_ro/config.json

{ "tenant_id": "<テナントID>", "client_id": "<Global App Reg Tool で登録したアプリのクライアントID>", "redirect_port": 53682, "auth_flow": "interactive", "channels": { "arch-review": { "team_id": "<チームID>", "channel_id": "<チャネルID>" } }, "sites": { "jpcms": { "site_id": "<SharePoint サイトID>", "base_path": "共通_Engineering標準化/00.共通/08.案件外タスク/FY27施策_アーキテクチャレビュー高度化/02_実装/02_PoC/Agent連携用" } }, "download_dir": "cases" }

8.3 mcp_graph_ro/server.py(認証+読み取り専用ツール)

mcp_graph_ro/server.py

""" 読み取り専用 Microsoft Graph MCP サーバー(アーキテクチャレビュー用) - 委任権限(ユーザー本人のサインイン)でのみ動作。書き込み系の API は一切呼ばない - 対象のチーム/チャネル/サイトは config.json の許可リストに固定 - 起動: python server.py (VS Code の .vscode/mcp.json から stdio で起動される) """ import html import json import os import pathlib import re import sys import msal import requests from msal_extensions import PersistedTokenCache, build_encrypted_persistence from mcp.server.fastmcp import FastMCP GRAPH = "https://graph.microsoft.com/v1.0" SCOPES = [ "ChannelMessage.Read.All", # チャネルの投稿・返信を読む(管理者同意が必要) "Team.ReadBasic.All", # チーム名の参照(任意) "Channel.ReadBasic.All", # チャネル名の参照(任意) "Sites.Read.All", # SharePoint のファイル読み取り "User.Read", # サインイン(既定で承認済み) ] CONFIG_PATH = os.environ.get("ARCHREVIEW_CONFIG", str(pathlib.Path(__file__).with_name("config.json"))) CONFIG = json.load(open(CONFIG_PATH, encoding="utf-8")) mcp = FastMCP("graph-ro") # ---------- 認証(MSAL / パブリッククライアント / 認可コード + PKCE) ---------- def _token_cache() -> PersistedTokenCache: cache_file = pathlib.Path.home() / ".archreview" / "token_cache.bin" cache_file.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True) # Windows では DPAPI、macOS は Keychain で暗号化して保存される return PersistedTokenCache(build_encrypted_persistence(str(cache_file))) def _app() -> msal.PublicClientApplication: return msal.PublicClientApplication( CONFIG["client_id"], authority=f"https://login.microsoftonline.com/{CONFIG['tenant_id']}", token_cache=_token_cache(), ) def _access_token() -> str: app = _app() accounts = app.get_accounts() result = app.acquire_token_silent(SCOPES, account=accounts[0]) if accounts else None if not result: if CONFIG.get("auth_flow") == "devicecode": flow = app.initiate_device_flow(scopes=SCOPES) print(flow["message"], file=sys.stderr) # 表示されたコードをブラウザで入力 result = app.acquire_token_by_device_flow(flow) else: # ブラウザが開き本人がサインイン。リダイレクトは http://localhost:<port>(登録時に設定) result = app.acquire_token_interactive(SCOPES, port=CONFIG.get("redirect_port", 53682)) if "access_token" not in result: raise RuntimeError(f"サインイン失敗: {result.get('error')} {result.get('error_description')}") return result["access_token"] def _get(url: str, params: dict ¦ None = None) -> dict: r = requests.get(url, headers={"Authorization": f"Bearer {_access_token()}"}, params=params, timeout=30) r.raise_for_status() return r.json() def _get_all(url: str, params: dict ¦ None = None, limit: int = 500) -> list[dict]: items: list[dict] = [] data = _get(url, params) while True: items.extend(data.get("value", [])) nxt = data.get("@odata.nextLink") if not nxt or len(items) >= limit: return items data = _get(nxt) # ---------- 補助 ---------- def _plain(msg: dict) -> str: body = msg.get("body", {}).get("content", "") or "" text = re.sub(r"<[^>]+>", "", body) if msg.get("body", {}).get("contentType") == "html" else body return html.unescape(text).strip() def _who(msg: dict) -> str: u = (msg.get("from") or {}).get("user") or {} return u.get("displayName") or "(不明)" def _channel(key: str) -> tuple[str, str]: c = CONFIG["channels"].get(key) if not c: raise ValueError(f"許可リストに無いチャネルです: {key}") return c["team_id"], c["channel_id"] # ---------- ツール(すべて読み取り専用) ---------- @mcp.tool() def find_thread(channel_key: str, ritm: str) -> str: """指定チャネル(config のキー)で RITM 番号を含む親投稿を探し、messageId・投稿者・日時・冒頭を返す。""" team_id, channel_id = _channel(channel_key) msgs = _get_all(f"{GRAPH}/teams/{team_id}/channels/{channel_id}/messages", {"$top": 50}, limit=300) hits = [m for m in msgs if ritm in _plain(m) or ritm in (m.get("subject") or "")] if not hits: return f"{ritm} を含む投稿は見つかりませんでした。" lines = [f"- messageId: {m['id']} ｜ {_who(m)} ｜ {m.get('createdDateTime','')} ｜ {_plain(m)[:80]}" for m in hits] return "\n".join(lines) @mcp.tool() def get_thread(channel_key: str, message_id: str) -> str: """親投稿と全返信を時系列の Markdown で返す(ホスティング判定の threadText 相当)。""" team_id, channel_id = _channel(channel_key) base = f"{GRAPH}/teams/{team_id}/channels/{channel_id}/messages/{message_id}" root = _get(base) replies = _get_all(f"{base}/replies", {"$top": 50}) replies.sort(key=lambda m: m.get("createdDateTime", "")) out = [f"# Teamsスレッド(messageId: {message_id})", "", f"## 親投稿 ｜ {_who(root)} ｜ {root.get('createdDateTime','')}", _plain(root), ""] for i, m in enumerate(replies, 1): out += [f"## 返信{i} ｜ {_who(m)} ｜ {m.get('createdDateTime','')}", _plain(m), ""] return "\n".join(out) @mcp.tool() def list_folder(site_key: str, path: str) -> str: """SharePoint の指定フォルダ(サイト基点の相対パス)の一覧を返す。""" site = CONFIG["sites"][site_key] full = f"{site['base_path']}/{path}".strip("/") items = _get_all(f"{GRAPH}/sites/{site['site_id']}/drive/root:/{full}:/children") return "\n".join(f"- {'[D]' if 'folder' in it else '[F]'} {it['name']} ({it.get('size', 0)} bytes)" for it in items) @mcp.tool() def get_file(site_key: str, path: str) -> str: """SharePoint のファイルを取得する。md/txt はそのまま本文を返し、xlsx 等は cases/ 配下に保存して保存先パスを返す。""" site = CONFIG["sites"][site_key] full = f"{site['base_path']}/{path}".strip("/") r = requests.get( f"{GRAPH}/sites/{site['site_id']}/drive/root:/{full}:/content", headers={"Authorization": f"Bearer {_access_token()}"}, timeout=60, ) r.raise_for_status() name = pathlib.PurePosixPath(path).name if name.lower().endswith((".md", ".txt", ".csv")): return r.content.decode("utf-8-sig") dest = pathlib.Path(CONFIG.get("download_dir", "cases")) / "_downloads" / name dest.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True) dest.write_bytes(r.content) return f"saved: {dest}" if __name__ == "__main__": mcp.run() # stdio

mcp_graph_ro/requirements.txt

mcp>=1.2 msal>=1.31 msal-extensions>=1.2 requests>=2.32

8.4 .github/copilot-instructions.md(共通ルール)

.github/copilot-instructions.md

# アーキテクチャレビュー 共通ルール - 出力はすべて案。確定・承認・利用者への連絡・ナレッジ登録は人が行う。 - 推測で補わない。判断には根拠(ID・観点No・ノードID・記載箇所)を添える。 - 検算の分母はスクリプトが出した件数を使う。一致しないときは不一致のまま書き、「## 要確認」に「検算不一致」と書く。 - 出力は Markdown。1行目は状態行(【名称】状態: …)、見出しは「## 」、内容は「- 」の箇条書き。表は使わない。区切りは全角「｜」。 - 工程の成果物は cases/<RITM>/output/ に番号付きファイルで書く(01_mermaid.md … 05_ticket.json)。既存ファイルは上書き前に _prev を付けて退避する。 - MCP の graph-ro は読み取り専用。Teams への投稿や SharePoint への書き込みはしない(人が行う)。

8.5 カスタムエージェント(.agent.md)

.github/agents/hosting.agent.md

--- description: ホスティング判定(DCS Hub / DCS Disconnected)を行い 03_hosting.md を書く tools: ['graph-ro/find_thread', 'graph-ro/get_thread', 'graph-ro/get_file', 'edit', 'search'] --- # 役割 あなたは「ホスティング判定Agent」。cases/<RITM>/output/02_inventory.md(構成図一覧)と、 Teamsスレッド・ノックアウト要件一覧・Salus Status一覧から DCS Hub か DCS Disconnected かを判定し、 cases/<RITM>/output/03_hosting.md に【ホスティング判定結果】を書く。構成図チェック・票作成はしない。 # 手順 1. graph-ro/find_thread("arch-review", RITM) で親投稿を特定し、graph-ro/get_thread で全文を取り cases/<RITM>/input/thread.md に保存する。 2. reference/ko_requirements.md(ノックアウト要件)と reference/salus.md を読む(無ければ graph-ro/get_file で取得)。 3. ノックアウト要件を全行・行順に 該当 / 非該当 / 条件付き該当 / 候補 / 判定不能 で判定する。 記載が無い行は、備考に「AIは判断しない」「利用者に確認」がある行だけ 判定不能(利用者に質問)。それ以外は 非該当(記載なし)。 4. Salus照合: サービス一覧の各サービスを TRUE / FALSE / 未照合 に分け、件数と全サービス名を書く。 5. 判定環境と状態: 該当が1行でもあれば DCS Disconnected / 完了。該当が無く 条件付き該当・候補・判定不能 があれば 判定不能(見込み)/ 要確認。全行非該当なら DCS Hub / 完了。 6. 検算: 非該当NN + 個別NN = 全行数、TRUE + FALSE + 未照合 = サービス一覧の件数。 # 出力(03_hosting.md。見出しと順は固定) 【ホスティング判定結果】状態: 完了 or 要確認 ## 判定 / ## ノックアウト要件 照合(全NN行) / ## Salus照合(サービス一覧NN件) / ## 要確認(Eng判断) / ## ヒアリング文(利用者向け) / ## 検算

.github/agents/check.agent.md

--- description: 構成図チェック。scripts/filter_checkpoints.py が作った下書きの [ ] を埋めて 04_check.md を書く tools: ['runCommands', 'edit', 'search'] --- # 役割 あなたは「構成図チェックAgent」。cases/<RITM>/output/04_draft.md(下書き)の [ ] を、 01_mermaid.md・02_inventory.md・03_hosting.md・input/thread.md を材料に埋め、04_check.md として保存する。 # 手順 1. ターミナルで `python scripts/filter_checkpoints.py <RITM> --env <Hub¦Disconnected> --csp <AWS¦Azure¦GCP> --phase <1次¦2次>` を実行する(04_draft.md と 04_points.md ができる)。 2. 04_points.md の判定材料(No｜観点｜トリガー｜AI判定｜方法｜区分表｜出力)を上から順に全行判定する。 トリガー: 常時→実施 / 存在: A/B→一覧にあれば実施、無ければ 対象外(利用なし) / 回答: 項目=値→スレッドに一致する回答があれば実施、無ければ 対象外(回答なし)。 AI判定○: 方法と確認ポイントで 記載あり / 記載なし / 方向不明 / 判定不能 を決め、根拠(ノードID等)を30字以内で書く。△: 判定案+根拠、区分は 要人手確認。 3. 04_draft.md の [区分] [判定と根拠] [対応] [NN] [No列挙] [文案] を埋める。見出し・行順・フローが埋めた部分は変えない。行を消さない。 4. `python scripts/verify.py <RITM>` で検算し、不一致なら「## 要確認」に書く。 5. 04_check.md として保存する。[ ] を残さない。

8.6 プロンプトファイル(入口)

.github/prompts/judge.prompt.md

--- agent: hosting description: ホスティング判定を実行する --- RITM ${input:ritm:RITM1234567} のホスティング判定を行ってください。 材料: cases/${input:ritm}/output/02_inventory.md、Teamsスレッド(graph-ro で取得)、reference/ko_requirements.md、reference/salus.md。 結果は cases/${input:ritm}/output/03_hosting.md に書き、最後に「要確認」と「ヒアリング文」だけを要約してチャットに表示してください。

.github/prompts/check.prompt.md

--- agent: check description: 構成図チェック(1次)を実行する --- RITM ${input:ritm:RITM1234567} の構成図チェック(1次)を行ってください。 対象環境と CSP は cases/${input:ritm}/output/03_hosting.md の判定結果を使ってください。 結果は cases/${input:ritm}/output/04_check.md に書き、最後に「結論」と「次にEngがやること」だけをチャットに表示してください。

8.7 スキル(スクリプトの使い方)

.github/skills/checkpoint-filter/SKILL.md

--- name: checkpoint-filter description: 構成図チェック観点表(reference/checkpoints.md)を 環境・CSP・1次/2次 で絞り込み、判定材料と下書きを作る --- # いつ使うか 構成図チェック(/check)の最初に必ず1回実行する。観点表を手で読んで絞り込まない。 # 使い方 python scripts/filter_checkpoints.py <RITM> --env Hub¦Disconnected --csp AWS¦Azure¦GCP --phase 1次¦2次 # 出力 - cases/<RITM>/output/04_points.md … 判定材料(1観点1行: No｜観点｜トリガー｜AI判定｜方法｜区分表｜出力) - cases/<RITM>/output/04_draft.md … 【構成図チェック結果】の下書き([ ] を埋める) - 標準出力に 適用行数(検算の分母)

8.8 scripts/filter_checkpoints.py(観点の絞り込みと下書き。T2 相当)

scripts/filter_checkpoints.py

"""構成図チェック観点表(md 表)を 環境・CSP・処理 で絞り込み、判定材料と下書きを書く(Copilot Studio の T2 相当)。""" import argparse import pathlib import re COLS = {"no": 1, "cat": 2, "point": 3, "criteria": 4, "csp": 5, "env": 6, "ticket": 7, "ai": 8, "timing": 9, "trigger": 10, "next": 11, "method": 12, "output": 13} def rows(md: str): main = md.split("<!-- 参照シート ここから -->")[0] table = [l for l in main.replace("\r", "").split("\n") if l.lstrip().startswith("¦")] for line in table[2:]: # 見出し行と区切り行を除く cells = [c.strip() for c in line.split("¦")] if len(cells) > 13 and cells[1]: yield cells def applies(c, env, csp, phase): return (env in c[COLS["env"]] or "共通" in c[COLS["env"]]) and (csp in c[COLS["csp"]] or "共通" in c[COLS["csp"]]) and (phase == "2次" or "1次" in c[COLS["timing"]]) def main(): ap = argparse.ArgumentParser() ap.add_argument("ritm"); ap.add_argument("--env", required=True); ap.add_argument("--csp", required=True); ap.add_argument("--phase", default="1次") a = ap.parse_args() md = pathlib.Path("reference/checkpoints.md").read_text(encoding="utf-8-sig") sel = [c for c in rows(md) if applies(c, a.env, a.csp, a.phase)] out = pathlib.Path("cases") / a.ritm / "output"; out.mkdir(parents=True, exist_ok=True) points = [f"- No.{c[1]}｜観点: {c[3]}｜トリガー: {c[10]}｜AI判定: {c[8]}｜方法: {c[12]}｜区分表: {c[11]}｜出力: {c[13]}" for c in sel] (out / "04_points.md").write_text(f"## 条件\n- RITM: {a.ritm} ｜ 環境: {a.env} ｜ CSP: {a.csp} ｜ 処理: {a.phase} ｜ 適用行数: {len(sel)}\n## 判定材料(1観点1行)\n" + "\n".join(points) + "\n", encoding="utf-8") def line(c): t = f"(票No: {c[7]})" if c[7] and c[7] != "-" else "" return f"- No.{c[1]} {c[3]} → [区分]{t}｜確認ポイント: {c[4]}｜構成図の状態: [判定と根拠]｜次の対応: [対応]" phase_desc = "2次チェック(利用者の回答・修正後の構成図を同じ観点で再確認)" if a.phase == "2次" else "1次チェック(票を送る前に、構成図に必要な記載が揃っているかを観点表で確認)" draft = [ "【構成図チェック結果】状態: [完了 or 要確認]", "## このチェックについて", f"- 処理: {phase_desc} ｜ {a.ritm} ｜ 環境: {a.env} ｜ CSP: {a.csp}", f"- 関わる観点: {len(sel)}件", "- 結論: 対応が必要 [NN]件(票で確認[NN]・利用者へ依頼[NN]・Eng目視確認[NN]・要人手確認[NN])、問題なし [NN]件、対象外 [NN]件", "- 次にEngがやること: [1〜2文]", "- 区分の意味: 問題なし=対応不要 ｜ 票で確認=票で利用者に確認 ｜ 利用者へ依頼=票で記載・修正を依頼 ｜ Eng目視確認=Engが目で確認(票に入れない) ｜ 要人手確認=AIの判定案をEngが確定 ｜ 対象外=この案件に当てはまらない", "## 結果サマリ", "- 票で確認([NN]件): [No.X 観点名, …]", "- 利用者へ依頼([NN]件): [No.X 観点名, …]", "- Eng目視確認([NN]件): [No.X 観点名, …]", "- 要人手確認([NN]件): [No.X 観点名, …]", "- 問題なし([NN]件): [No列挙]", "- 対象外([NN]件): [No列挙(利用なし / 回答なし)]", "## 利用者への確認・依頼(票の指摘内容の文案)", "- [No.X(票No: Y)｜カテゴリ: サービス名｜指摘概要: 件名｜指摘内容: 文案]", "## 観点ごとの判定(No順。1観点1行)", *[line(c) for c in sel], "## 要確認", "- [無ければ「なし」]", "## 検算", f"- 票で確認[NN] + 利用者へ依頼[NN] + Eng目視確認[NN] + 要人手確認[NN] + 問題なし[NN] + 対象外[NN] = [NN](適用行数 {len(sel)} と一致)", ] (out / "04_draft.md").write_text("\n".join(draft) + "\n", encoding="utf-8") print(f"適用行数: {len(sel)}") if __name__ == "__main__": main()

8.9 scripts/verify.py(検算)と scripts/write_ticket.py(Excel。T4 相当)

scripts/verify.py

"""04_check.md の検算: 区分ごとの件数の合計が 04_points.md の適用行数と一致するか、[ ] が残っていないかを確認する。""" import pathlib import re import sys ritm = sys.argv[1] out = pathlib.Path("cases") / ritm / "output" check = (out / "04_check.md").read_text(encoding="utf-8") points = (out / "04_points.md").read_text(encoding="utf-8") expected = int(re.search(r"適用行数: (\d+)", points).group(1)) counts = {k: int(v) for k, v in re.findall(r"- (票で確認¦利用者へ依頼¦Eng目視確認¦要人手確認¦問題なし¦対象外)\((\d+)件\)", check)} total = sum(counts.values()) blanks = re.findall(r"\[[^\]]*\]", check) print(f"区分合計 {total} / 適用行数 {expected} → {'一致' if total == expected else '不一致'}") print(f"未記入の [ ]: {len(blanks)}件" + (f" 例: {blanks[:3]}" if blanks else "")) sys.exit(0 if total == expected and not blanks else 1)

scripts/write_ticket.py

"""05_ticket.json(票の行の配列)を、テンプレート xlsx にコピーして書き込む(Copilot Studio の T4 相当)。""" import json import pathlib import shutil import sys from openpyxl import load_workbook COLUMNS = ["No.", "ステータス", "環境", "対応区分", "カテゴリ", "指摘概要", "指摘内容", "対応ガイドライン・参考資料"] ritm, csp = sys.argv[1], sys.argv[2] out = pathlib.Path("cases") / ritm / "output" template = pathlib.Path("reference") / f"【案件名】(RITMxxxxxxx)アーキテクチャレビュー票({csp}).xlsx" dest = out / f"【案件名】({ritm})アーキテクチャレビュー票({csp}).xlsx" shutil.copy(template, dest) rows = json.load(open(out / "05_ticket.json", encoding="utf-8")) wb = load_workbook(dest) ws = wb.active header = {str(c.value).strip(): i + 1 for i, c in enumerate(ws[1]) if c.value} start = ws.max_row + 1 for r_i, row in enumerate(rows): for key in COLUMNS: if key in header: ws.cell(row=start + r_i, column=header[key], value=row.get(key, "")) wb.save(dest) print(f"書き込み件数: {len(rows)} / 保存先: {dest}")

8.10 Engの操作例

- VS Code で arch-review-copilot を開く。初回だけ pip install -r mcp_graph_ro/requirements.txt

- cases/RITM1234567/input/ に構成図.png を置く(Phase 3 以降はスレッドは MCP が取得)

- チャットで /mermaid → 01_mermaid.md を mermaid.live で描画確認 → /extract → 02_inventory.md を確認

- /judge → 初回はブラウザでサインイン → 03_hosting.md を確認(要確認・ヒアリング文)

- /check → 04_check.md を確認。直す所は「No.13は記載ありが正しい」のように伝えて再生成

- /ticket → 05_ticket.json と xlsx を確認 → Webhook で投稿(または手動)

9. 懸念点と対策

| 懸念 | 内容 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| データの送信先 | 案件データ(構成図・スレッド内容)が GitHub Copilot のモデル(GitHub/Azure側)に送られる。Copilot Studio 版は M365 内で完結していた | AI利用ポリシーで可否と条件を Phase 0 で確認【社内KBリンク】。NGなら本案は不成立 |
| 権限申請の期間 | Teams・SharePoint の読み取り権限は既定外で、SSDLC 提出と Global 承認が必要。月単位の可能性 | Phase 1(手動コピー)を先に回し、申請は並行。承認前でも判定品質の検証は進む |
| 登録種別 | パブリッククライアントで登録できない場合、シークレット管理(90日アラート)が発生 | Phase 2 の最初に Global App Reg Tool で確認。不可なら ConfidentialClient+資格情報ストア保管で設計変更 |
| 画像入力 | Mermaid化は画像対応モデルが必要 | 不可なら Mermaid化だけ Copilot Studio に残す |
| 利用形態 | Teams の共有ボットではなく、Eng の PC で動かす形。Mgmt・利用者が直接触る形ではない | レビューを行うのは Eng。利用者向けの受け口は Teams(現状どおり) |
| PC環境・ライセンス | VS Code、Python、OneDrive同期、MCP/ターミナルのポリシー、Copilot ライセンスが Eng ごとに必要 | 標準PC1台で先に確認。人数と費用を確認【社内KBリンク】 |
| 品質の揺れ | LLM の判定は同じ入力でも揺れる | 決定的処理はスクリプト。判定は Eng が確認する前提(現状と同じ)。入出力がファイルに残るので比較できる |
| 保守 | リポジトリ・スクリプト・エージェント定義の保守者が必要 | Eng 内に担当。変更は Pull Request でレビュー |
| 棚卸 | 13か月未使用で無効化 | PoC 終了時に継続か削除かを決める |

10. 参考(公式ドキュメント)

- Microsoft Learn: Monitor overview(会話は30分無操作でタイムアウト) — https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot-studio/analytics-overview

- Microsoft Learn: Work with global variables(セッション終了まで保持、Reset Conversation) — https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot-studio/authoring-variables-bot

- Microsoft Learn: Connect and configure an agent for Teams(Start over、チーム/グループチャットへの追加と制限) — https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot-studio/publication-add-bot-to-microsoft-teams

- VS Code: Custom agents — https://code.visualstudio.com/docs/agent-customization/custom-agents

- VS Code: Agent customization overview — https://code.visualstudio.com/docs/agent-customization/overview

- VS Code: Agent Skills — https://code.visualstudio.com/docs/agent-customization/agent-skills

- VS Code: Custom instructions — https://code.visualstudio.com/docs/agent-customization/custom-instructions

- GitHub Docs: Copilot customization cheat sheet — https://docs.github.com/en/copilot/reference/customization-cheat-sheet

- Microsoft Graph permissions reference — https://learn.microsoft.com/en-us/graph/permissions-reference

- Microsoft Graph: Selected Permissions(Sites.Selected) — https://learn.microsoft.com/en-us/graph/permissions-selected-overview

- Microsoft Entra: Grant agents access to Microsoft 365 resources(Agent ID) — https://learn.microsoft.com/en-us/entra/agent-id/grant-agent-access-microsoft-365